Registro de Impedimentos — Sprint 3

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S3-05 — Registro de Impedimentos — Sprint 3 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 3 · S9–S10 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.2 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Impedimentos del Sprint 3 al cierre del sprint (16-10-2026).

| ID | Fecha | Impedimento | Impacto | Acción / resolución | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-11 | 06-10 | El entorno de desarrollo no tiene conectividad directa a la base de Supabase (error P1001): prisma migrate no corre | Las migraciones no se pueden aplicar ni registrar con Prisma | Se aplican por MCP de Supabase (RLS el 07-10 y el enum Rol el 12-10) y el archivo .sql queda en el repo. El 16-10 se registraron en _prisma_migrations con prisma migrate resolve por el pooler IPv4, que no tiene el problema (T3.14). | Mitigado | — |
| IMP-12 | 08-10 | El backend desplegado en Render sigue conectándose como postgres (con BYPASSRLS); cambiar DATABASE_URL requiere el dashboard de Render | RLS no protege el ambiente desplegado hasta hacer el cambio | El backend de staging (T3.9) nace conectado como app_runtime, sin BYPASSRLS; ahí RLS se aplica de verdad. | Resuelto | 14-10 |
| IMP-13 | 13-10 | El plan gratuito de Supabase permite solo 2 proyectos activos y ya estaban Backend y Backend-auth-test | No se podía crear el proyecto de staging (T3.8) | Se pausó Backend-auth-test (sin pérdida de datos; se reanuda con un clic) y se creó Backend-staging. | Resuelto | 13-10 |
| IMP-14 | 14-10 | El MCP de Render no permite configurar el Pre-Deploy Command, así que prisma migrate deploy no corre solo en cada deploy de staging | Una migración nueva no se aplica sola en staging | Las 15 migraciones se aplicaron a mano con prisma migrate deploy; las próximas se corren igual hasta configurar el campo en el dashboard de Render. | Mitigado | — |
| IMP-15 | 15-10 | Los navegadores móviles y Safari bloquean las cookies cross-site (SameSite=None) entre onrender.com y workers.dev | En staging solo se puede iniciar sesión desde el equipo del Developer | No es un bug del código: se resuelve con un dominio propio compartido por el frontend y el backend. Se acepta así para el QA del sprint y se escala al Product Backlog (HU-25, Sprint 5). | Escalado al Product Backlog | 15-10 |
| IMP-06 | 16-09 | Un solo Developer, sin revisión de código por pares (viene de los Sprints 1 y 2) | Errores pueden pasar a main | RLS se verifica a nivel SQL con cada rol y después por HTTP en staging; el smoke test por rol encontró un bug que la verificación SQL no veía. | Mitigado | — |