Sprint Retrospective — Sprint 3

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S3-08 — Sprint Retrospective — Sprint 3 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 3 · S9–S10 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Técnica: Start / Stop / Continue, más un repaso del burndown y de las acciones de la retro anterior. Facilitada por el Scrum Master (Persona 2) con el Developer; duración: 45 min (16-10). Acciones del Sprint 2: las cuatro se cumplieron. Ninguna historia dependió de aprobaciones externas (1); staging tiene su propio proyecto de Supabase, aunque para crearlo hubo que pausar Backend-auth-test (IMP-13) (2); la documentación se actualizó dentro de cada tarea, por ejemplo el brief del consentimiento y la guía de staging (3); y RLS se aplicó y verificó primero en la base de desarrollo (4).

| ¿Qué salió bien? (Continue) | ¿Qué salió mal? (Stop) | ¿Qué probar? (Start) |
| --- | --- | --- |
| • Aplicar RLS primero en desarrollo y verificarlo por SQL con cada rol antes de desplegarlo • Smoke test por rol contra el servidor real: encontró el bug de JwtAuthGuard • Corregir con el menor impacto posible: $extends bajo el mismo token, sin tocar los ~30 servicios • Cumplir las acciones de la retro anterior | • Dar por hecha una tarea sin revisar los criterios de aceptación de su historia (T3.7 cerró sin el criterio 2 de HU-12) • Aplicar migraciones a mano y dejar su registro para el final del sprint (T3.14) • Configurar un ambiente nuevo a prueba y error: 4 bugs en cadena en el deploy de staging | • Revisar los criterios de aceptación de la historia al cerrar cada tarea • Probar cada caso con todos los roles y verificarlo en la base, no solo por el código HTTP • Un checklist de despliegue (variables, buckets y migraciones) antes de desplegar algo nuevo |

## Acciones de mejora para el Sprint 4

| # | Acción | Responsable | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al cerrar cada tarea, revisar los criterios de aceptación de su historia | Matías Cofré | Daily y Scrumboard del Sprint 4 |
| 2 | Cada caso de QA se prueba con cada rol y se verifica también en la base de datos | Matías Cofré | Criterio 1 de HU-32 en el Sprint 4 |
| 3 | Registrar en _prisma_migrations cada migración aplicada a mano el mismo día que se aplica | Matías Cofré | Migraciones del Sprint 4 (T4.11) |
| 4 | Checklist de despliegue en la documentación antes de desplegar un cambio nuevo en staging | Matías Cofré | Deploy de Realtime en staging (T4.12) |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Matías Cofré | Cierre del Sprint 3: resultado de la Review y la Retrospective |