Scrumboard — Sprint 4

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S4-03 — Scrumboard — Sprint 4 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 4 · S11–S12 (en curso) |
| Fecha | 29-10-2026 |
| Versión | 1.1 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Fotografía del tablero al cierre del 29-10-2026 (día 9 de 10 del sprint). Solo quedan las tareas del último día: 1 h del avance del informe final (T4.14) y la Review, la Retrospective y el Release v1.4.0 (T4.13).

| Por hacer (1) | En progreso (1) | Hecho (12) |
| --- | --- | --- |
| [T4.13 · —] Sprint Review, Retrospective y Release del sprint (3 h) | [T4.14 · —] Avance del informe final (Guía 3) con los resultados de los Sprints 3 y 4 (3 h) | [T4.1 · HU-29] Montar k6 (MCP grafana/mcp-k6 sobre Docker) y definir los escenarios y umbrales de carga (3 h) [T4.2 · HU-29] Carga contra staging: login (15 VUs, 30 s) y lecturas autenticadas (20 VUs, 30 s), con reporte de p95 y tasa de error (4 h) [T4.3 · HU-21] Inyección SQL (WAF de Cloudflare y parametrización de Prisma) y protección de origen y CSRF (3 h) [T4.4 · HU-21] Rotación y reuso del refresh token: prueba, análisis del comportamiento de GoTrue y prueba corregida (5 h) [T4.5 · HU-21] npm audit: separar las dependencias de runtime de las de build y registrar las actualizaciones necesarias (3 h) [T4.6 · HU-32] QA del cambio de contraseña obligatorio y de los límites de plan (usuarios y departamentos) (4 h) [T4.7 · HU-32] QA de ceremonias y certificados, integrantes por QR y predicadores (link público del correo) (5 h) [T4.8 · HU-32] QA de onboarding, logout, heartbeat y export a Excel (2 h) [T4.9 · HU-32] Verificación de RLS en el tiempo real (conexión y aislamiento por iglesia) y corrección de lo que aparezca (5 h) [T4.10 · HU-24] Broadcast por REST, token corto de Realtime (GET /realtime/token) y fan-out en parallel-run (8 h) [T4.11 · HU-24] Policy RLS de realtime.messages (con endurecimiento del claim) aplicada a staging (3 h) [T4.12 · HU-24] Deploy a staging y smoke test end-to-end de Realtime (script y navegador) (4 h) |