Registro de Impedimentos — Sprint 4

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S4-05 — Registro de Impedimentos — Sprint 4 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 4 · S11–S12 (en curso) |
| Fecha | 29-10-2026 |
| Versión | 1.1 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Impedimentos del Sprint 4 hasta el 29-10-2026.

| ID | Fecha | Impedimento | Impacto | Acción / resolución | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-16 | 22-10 | El cron de facturación (todos los días a las 9:00) no tiene un endpoint ni otra forma de ejecutarse a mano | El envío automático de recordatorios de pago no se puede verificar de punta a punta en el QA de staging | Se deja fuera de esta ronda de QA y se registra para probarlo ejecutando el servicio en un contexto local de Nest, sin esperar al horario real. | Abierto | — |
| IMP-17 | 26-10 | npm audit reporta 33 vulnerabilidades (1 crítica y 11 altas); las que llegan al proceso que sirve tráfico (@nestjs/platform-express vía multer, nodemailer, lodash y brace-expansion) solo se corrigen subiendo versiones mayores | Quedan vulnerabilidades altas abiertas en dependencias de runtime (criterio 2 de HU-21) | Se separó lo que es solo de build (@nestjs/cli, eslint y jest, que no llegan a dist/) de lo que corre en runtime. La actualización mayor (@nestjs/platform-express 11, @nestjs/config 4 y nodemailer 9) no se hace a ciegas en medio del QA: se escala al Product Backlog como una decisión aparte. | Escalado al Product Backlog | 26-10 |
| IMP-14 | 14-10 | El Pre-Deploy Command de Render sigue sin configurarse (viene del Sprint 3) | Las migraciones nuevas no se aplican solas en staging | Se siguen aplicando a mano y se registran en _prisma_migrations el mismo día (acción 3 de la retro). | Mitigado | — |
| IMP-06 | 16-09 | Un solo Developer, sin revisión de código por pares (viene de los Sprints 1 a 3) | Errores pueden pasar a main | Cada caso de QA se prueba con cada rol y se verifica también en la base de datos, no solo por el código HTTP. | Mitigado | — |