Squad y Responsabilidades

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | DOC-02 — Squad y Responsabilidades |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Fase 1 · Definición (S1) |
| Fecha | 08-10-2026 |
| Versión | 1.1 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

# 1. Conformación del Squad

El Squad tiene tres integrantes, uno por cada rol de Scrum, como recomienda la guía: Product Owner, Scrum Master y Developer. Ningún integrante cumple dos roles. El desarrollo del producto (backend, frontend, pruebas y despliegue) lo hace un solo Developer, por lo que se definen prácticas explícitas para compensar la falta de revisión de código por pares (ver la sección 4).

| Integrante | Rol Scrum | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Persona 1 | Product Owner | Sprint Planning y Sprint Review; prioriza el Product Backlog cada semana |
| Persona 2 | Scrum Master | Facilita la Daily, la Planning, la Review y la Retrospective; gestiona los impedimentos |
| Matías Cofré | Developer (full-stack) | ~30 h por semana |

# 2. Responsabilidades por rol

| Rol | Responsabilidades | Artefacto / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Definir la visión; mantener y priorizar el Product Backlog; redactar historias con criterios de aceptación; aceptar o rechazar el incremento en la Review. | Visión, Épicas, HU, Product Backlog priorizado, Review |
| Scrum Master | Asegurar que se cumplan los eventos (Planning, Daily, Review, Retro); registrar y remover impedimentos; cuidar la carga para no sobrecomprometerse. | Daily Meeting, Registro de impedimentos, Retrospective |
| Developer | Estimar; construir el incremento backend (NestJS) y frontend (Next.js); pruebas; despliegue; documentación técnica. | Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown, Release, código en GitHub |

# 3. Stakeholders

| Stakeholder | Interés | Participación |
| --- | --- | --- |
| Docente guía APT | Avance y calidad del proyecto | Revisión de entregables e hitos (Fase 1, avance, final) |
| Comisión evaluadora | Defensa del proyecto | Presentación final (S16–S18) |
| Pastores y equipos de iglesias (usuarios objetivo) | Una herramienta simple y confiable | Entrevistas informales y demos del producto |
| Potenciales inversionistas / clientes | Viabilidad comercial | Demos del producto |

# 4. Acuerdos de trabajo (working agreements)

Sprints de 2 semanas, de lunes a viernes; la Review y la Retrospective se hacen el último día hábil del sprint.

Daily de 15 minutos al inicio de la jornada, facilitada por el Scrum Master: el Developer responde las tres preguntas y queda registrada por escrito en el documento de Daily Meeting.

Cada cambio al repositorio queda registrado en la bitácora FEATURES.md con fecha, cambios y motivo.

Commits con Conventional Commits (feat, fix, docs, chore); nada se despliega sin pasar CI (lint, build, test).

Definition of Done: código en main, CI en verde, desplegado en el ambiente correspondiente, criterios de aceptación verificados y documentación actualizada.

Para compensar la ausencia de revisión de pares (hay un solo Developer): revisión asistida por herramientas (linters, análisis estático) y smoke tests documentados antes de cada release.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14-08-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |
| 1.1 | 08-10-2026 | Matías Cofré | Correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10-2026): un rol de Scrum por persona (Persona 1 PO, Persona 2 SM, Matías Cofré Developer). |