Épicas

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | DOC-06 — Épicas |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Fase 1 · Definición (S3) |
| Fecha | 27-08-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Las épicas agrupan las historias de usuario por objetivo funcional. Cada épica se relaciona con uno de los pilares de la visión.

| ID | Épica | Descripción | Usuario | Pilar | Tamaño | HU hechas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de iglesias y equipo pastoral | Alta de iglesias (tenant) con su pastor, onboarding, invitación del equipo y delegación de módulos. | Pastor / SuperAdmin | 2 | 3 HU · 21 pts | 3/3 |
| EP-02 | Agenda, predicadores y convocatorias | Planificación de cultos y eventos, asignación de predicadores, convocatoria por correo y WhatsApp, y estado de las respuestas. | Pastor / Secretaria | 2 | 4 HU · 20 pts | 1/4 |
| EP-03 | Finanzas con trazabilidad | Ingresos y egresos por categoría y departamento, auditoría de cambios y exportación contable. | Tesorero / Pastor | 1 | 3 HU · 16 pts | 3/3 |
| EP-04 | Notas y tareas del equipo | Notas internas y tareas asignadas entre los miembros del equipo pastoral. | Pastor / Secretaria | 2 | 1 HU · 5 pts | 1/1 |
| EP-05 | Membresía y ceremonias | Registro de integrantes por QR con consentimiento (Ley 21.719), bautizos, matrimonios, presentaciones y defunciones con certificados PDF. | Pastor / Secretaria | 1, 2 | 2 HU · 13 pts | 1/2 |
| EP-06 | Operación de la plataforma y facturación | Planes Básico/Medio/Pro, facturación automatizada con recordatorios e historial de pagos, dashboards de KPIs por rol y página de iglesias. | SuperAdmin / Pastor | 4 | 5 HU · 26 pts | 1/5 |
| EP-07 | Seguridad y aislamiento multi-tenant | Autenticación con Supabase Auth, revalidación por request, cookies httpOnly + CSRF, RLS en PostgreSQL, recuperación de contraseña, rate limiting y QA de seguridad. | Todos | 1 | 6 HU · 46 pts | 0/6 |
| EP-08 | Calidad, infraestructura y despliegue | Ambiente de staging, QA funcional, pruebas de carga con k6, docker-compose para desarrollo local y producción consolidada con dominio propio. | Equipo de desarrollo | 3 | 5 HU · 24 pts | 0/5 |
| EP-09 | Tiempo real | Pantallas en vivo: WebSocket propio con salas por iglesia y luego Supabase Realtime (Broadcast) autorizado por RLS. | Pastor / SuperAdmin | 2, 3 | 3 HU · 16 pts | 0/3 |

Estado de avance al 27-08-2026, fecha de redacción del documento. El detalle vigente está en el Product Backlog priorizado.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27-08-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |