Historias de Usuario

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | DOC-07 — Historias de Usuario |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Fase 1 · Definición (S3–S4) |
| Fecha | 08-10-2026 |
| Versión | 1.1 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

## Criterios de redacción y estimación

Formato: «Como <rol> quiero <acción> para <beneficio>».

Criterios de aceptación en formato verificable (Dado / Cuando / Entonces o condición comprobable).

Estimación en puntos de historia con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Con un solo Developer, se estimó por comparación contra una historia de referencia: HU-04 (crear eventos) = 5 puntos. El Product Owner valida la estimación en la Sprint Planning.

Las historias marcadas «Incremento base» se construyeron antes del semestre y se documentan para mantener trazabilidad del producto completo.

### HU-01 · EP-01

| Historia | Como SuperAdmin quiero dar de alta una iglesia junto con su pastor en una sola operación, para que ninguna iglesia quede sin responsable. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Dado que completo los datos de la iglesia y del pastor, cuando confirmo, se crean ambos en una transacción única. 2. Si falla la creación del pastor, la iglesia no queda creada (rollback). 3. El pastor recibe credenciales temporales por correo. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 10 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-02 · EP-01

| Historia | Como Pastor quiero cambiar mi contraseña temporal y completar un onboarding, para dejar configurada mi iglesia. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. En el primer ingreso se obliga el cambio de contraseña. 2. El onboarding pide datos personales y tamaño de la congregación. 3. Hasta completar el onboarding no se accede al resto de módulos. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-03 · EP-01

| Historia | Como Pastor quiero invitar a mi equipo y delegarles módulos (Agenda, Finanzas, Ceremonias, Integrantes), para repartir el trabajo sin darles acceso total. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Puedo invitar usuarios con rol USUARIO de mi iglesia. 2. Puedo activar/desactivar cada módulo por usuario. 3. Un usuario sin el módulo delegado recibe 403 al intentar usarlo. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 9 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-04 · EP-02

| Historia | Como Secretaria quiero crear eventos en la agenda y asignarles predicador, para coordinar los cultos sin llamadas ni papel. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Puedo crear, editar y eliminar eventos con fecha, hora, lugar y predicador. 2. La agenda muestra vista mensual y lista. 3. Solo veo eventos de mi iglesia. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 9 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-05 · EP-02

| Historia | Como Pastor quiero convocar a los integrantes a un evento por WhatsApp además del correo, para llegar por el canal que más usan. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Puedo elegir los integrantes a convocar. 2. El mensaje sale por la API oficial de WhatsApp Business (Meta Cloud API) y por correo, en paralelo. 3. Queda registro del envío por integrante. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 2 |

### HU-06 · EP-02

| Historia | Como Pastor quiero ver el estado de la convocatoria (confirmó / no asistirá / sin respuesta), para saber con quién cuento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. El integrante responde desde un link público del correo sin iniciar sesión. 2. El estado se ve dentro de la app por evento. 3. El link público solo permite responder la propia convocatoria. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-07 · EP-09

| Historia | Como Pastor quiero ver la asistencia al evento en vivo mientras los integrantes confirman, para no esperar al cierre. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. El contador se actualiza sin recargar la página. 2. Solo reciben la actualización usuarios de la misma iglesia. 3. Funciona sobre Supabase Realtime (Broadcast). |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Could |
| Valor de negocio (1-10) | 6 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-08 · EP-03

| Historia | Como Tesorero quiero registrar ingresos y egresos por categoría y departamento, para llevar la contabilidad de la iglesia. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Cada movimiento tiene un ID único, monto, fecha, tipo, categoría y departamento. 2. Puedo filtrar por rango de fechas, tipo y categoría. 3. Los montos se validan (positivos, CLP). |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 10 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-09 · EP-03

| Historia | Como Pastor quiero ver un historial de cambios de cada movimiento financiero, para tener trazabilidad y evitar malos usos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Toda creación, edición y eliminación queda en el log de auditoría. 2. El log muestra usuario, fecha, valor anterior y nuevo. 3. El log no puede editarse. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 9 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-10 · EP-03

| Historia | Como Tesorero quiero exportar los movimientos a Excel, para entregarlos al contador. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. El export respeta los filtros aplicados. 2. Incluye totales por tipo. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 6 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-11 · EP-04

| Historia | Como Pastor quiero crear notas y asignar tareas a mi equipo, para coordinar el trabajo interno. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Puedo asignar una tarea a un usuario de mi iglesia. 2. Cada usuario ve sus tareas asignadas. 3. Las notas largas se guardan sin truncarse. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 6 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-12 · EP-05

| Historia | Como Secretaria quiero que el registro de integrantes por QR exija aceptar el tratamiento de datos, para mantener un censo actualizado y cumplir la Ley 21.719. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. El formulario público exige aceptar el consentimiento. 2. Queda registrada la fecha de aceptación. 3. El integrante queda asociado a la iglesia del QR. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Sprint 3 |

### HU-13 · EP-05

| Historia | Como Pastor quiero registrar ceremonias (bautizos, matrimonios, presentaciones, defunciones) y emitir certificados PDF. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Cada ceremonia tiene su formulario propio. 2. El certificado PDF se genera con el logo de la iglesia. 3. El PDF se cachea para no regenerarlo en cada descarga. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-14 · EP-06

| Historia | Como SuperAdmin quiero asignar a cada iglesia un plan (Básico/Medio/Pro) con límites y bloquear por mora, para sostener la operación. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Los límites del plan se validan en el backend. 2. Si la iglesia está en mora, el login queda bloqueado con mensaje claro. 3. Puedo marcar un pago de forma manual y ocultar una iglesia con 3 o más días de mora. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Incremento base |

### HU-15 · EP-06

| Historia | Como SuperAdmin quiero un dashboard con KPIs nacionales y distribución por región, sin ver el detalle interno de cada iglesia. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Muestra iglesias activas y en mora, por región y por plan. 2. Muestra usuarios activos (sin contar al SuperAdmin), certificados emitidos y actividad por hora. 3. No expone movimientos financieros ni notas de ninguna iglesia. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 1 |

### HU-16 · EP-06

| Historia | Como SuperAdmin quiero un historial de pagos y recordatorios automáticos de facturación, para no tener que perseguir a cada iglesia. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Al registrar la fecha de adquisición del plan, la próxima facturación se calcula sola. 2. Cada pago confirmado queda en el historial con quién lo registró. 3. Se envía un correo 7 días antes del vencimiento y día por medio mientras la iglesia esté en mora. 4. Corregir la fecha de facturación exige reingresar la contraseña. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 1 |

### HU-17 · EP-07

| Historia | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo de forma segura sobre Supabase Auth, sin perder mi cuenta actual. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Login con email y contraseña contra Supabase Auth. 2. Los usuarios existentes se migran de forma transparente en su primer login (espejo). 3. La sesión viaja en cookies httpOnly; las mutaciones exigen token CSRF. 4. El refresh token rota en cada uso. |
| Estimación | 13 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 10 |
| Planificación | Sprint 2 |

### HU-18 · EP-07

| Historia | Como iglesia quiero que mis datos estén aislados de otras iglesias también a nivel de base de datos (RLS). |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. RLS ENABLE + FORCE en las tablas de tenant. 2. El backend se conecta con un rol sin BYPASSRLS. 3. Una consulta sin contexto de tenant no devuelve filas (fail-closed). |
| Estimación | 13 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 10 |
| Planificación | Sprint 3 |

### HU-19 · EP-07

| Historia | Como usuario quiero recuperar mi contraseña por correo, para no depender del SuperAdmin si la olvido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. El correo llega vía Resend con link de un solo uso y expiración. 2. La respuesta del endpoint es siempre 200 (no revela si el correo existe). 3. Al usar el link se invalida. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-20 · EP-07

| Historia | Como plataforma quiero limitar los intentos de login por cuenta, para mitigar ataques de fuerza bruta. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Tras N intentos fallidos la cuenta queda bloqueada temporalmente. 2. El frontend muestra el tiempo de bloqueo. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-21 · EP-07

| Historia | Como plataforma quiero probar la seguridad en staging (inyección SQL, CSRF, suplantación de origen, reuso de refresh token) y corregir los hallazgos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Cada prueba queda documentada con resultado esperado y obtenido. 2. Sin hallazgos de severidad alta abiertos. 3. npm audit revisado, separando dependencias de runtime y de build. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Sprint 4 |

### HU-22 · EP-08

| Historia | Como desarrollador quiero levantar la base de datos local con docker-compose, para tener un entorno reproducible sin depender de un proyecto remoto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. `docker compose up` levanta PostgreSQL 16 con healthcheck. 2. Las migraciones de Prisma se aplican sobre la base local. 3. El README documenta el flujo local → branch de Supabase → producción. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-23 · EP-06

| Historia | Como Pastor o miembro del equipo quiero un inicio con los KPIs de mi iglesia y mi tiempo de uso, para ver de un vistazo cómo va la iglesia. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Cada bloque (agenda, ceremonias, integrantes) aparece solo si tengo el módulo delegado. 2. El tiempo de uso se mide con un heartbeat que registra sesiones de actividad. 3. Finanzas se consulta en su propio dashboard; no se duplica. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 6 |
| Planificación | Sprint 1 |

### HU-24 · EP-09

| Historia | Como desarrollador quiero migrar el tiempo real de socket.io a Supabase Realtime (Broadcast), para reducir infraestructura propia. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Parallel-run: ambos canales emiten mientras se valida. 2. La policy RLS de realtime.messages limita por iglesia. 3. Smoke test end-to-end en staging pasa. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 6 |
| Planificación | Sprint 4 |

### HU-25 · EP-08

| Historia | Como equipo quiero consolidar el ambiente de producción (ramas, base de datos y dominio propio), para tener un único entorno estable. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. `main` contiene todo lo desplegado. 2. API en api.evangelicapp.cl y frontend en app.evangelicapp.cl. 3. Los deploys de Render no fallan por la cadena de conexión. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 8 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-26 · EP-09

| Historia | Como Pastor o SuperAdmin quiero que el dashboard, la vista del evento y el censo se actualicen en vivo, para no tener que recargar la página. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. La conexión se autentica con la misma cookie de sesión de la API. 2. El servidor decide la sala (iglesia o superadmin); el cliente no puede elegirla. 3. Un usuario de otra iglesia no recibe los eventos. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 1 |

### HU-27 · EP-08

| Historia | Como equipo quiero un ambiente de staging aislado de producción (Supabase, Render y Cloudflare), para probar cada cambio antes de publicarlo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Proyecto Supabase propio con el rol app_runtime y las mismas policies. 2. Backend de staging desplegado en Render con un login real verificado. 3. CORS y cookies cross-site funcionando con el frontend de staging. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 9 |
| Planificación | Sprint 3 |

### HU-28 · EP-02

| Historia | Como predicador invitado quiero recibir un correo propio, distinto de la convocatoria masiva, para entender que me invitan a predicar. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Plantilla con tono personal y los datos del evento. 2. La convocatoria masiva menciona al predicador solo si corresponde. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Could |
| Valor de negocio (1-10) | 5 |
| Planificación | Sprint 5 |

### HU-29 · EP-08

| Historia | Como plataforma quiero pruebas de carga con k6 sobre los endpoints principales, para conocer el límite antes de operar con iglesias reales. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Reporte k6 con p95 y tasa de error sobre login y lecturas autenticadas. 2. Umbrales definidos y documentados. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 4 |

### HU-30 · EP-06

| Historia | Como SuperAdmin quiero una página «Iglesias» para buscar y filtrar iglesias y ver su nivel de uso, para detectar las que necesitan acompañamiento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Filtros por nombre, estado, plan y región. 2. El detalle muestra usuarios activos, eventos, integrantes y certificados. 3. El detalle no muestra información financiera. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 6 |
| Planificación | Sprint 1 |

### HU-31 · EP-07

| Historia | Como plataforma quiero revalidar en cada request que el usuario siga activo, que su iglesia no esté suspendida y qué módulos tiene delegados, para cortar accesos al instante. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Un usuario desactivado o de una iglesia suspendida es rechazado aunque su token siga vigente. 2. Quien debe cambiar su contraseña temporal solo accede a las rutas permitidas. 3. Los módulos delegados se leen al día en cada request. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Valor de negocio (1-10) | 9 |
| Planificación | Sprint 2 |

### HU-32 · EP-08

| Historia | Como equipo quiero una ronda de QA funcional en staging (ceremonias, integrantes/QR, predicadores, límites de plan), para detectar errores antes de producción. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | 1. Cada caso se verifica también en la base de datos, no solo por el código HTTP. 2. Los bugs encontrados se corrigen y se vuelven a probar. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Valor de negocio (1-10) | 7 |
| Planificación | Sprint 4 |

Total: 32 historias · 187 puntos.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01-09-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |
| 1.1 | 08-10-2026 | Matías Cofré | Correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10-2026): ID único del movimiento financiero (HU-08). |