Product Backlog Priorizado

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | DOC-09 — Product Backlog Priorizado |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Fase 1 · Definición (S4) |
| Fecha | 05-10-2026 |
| Versión | 1.4 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

## 1. Criterio de priorización

Se priorizó con MoSCoW y con valor de negocio (1–10) versus esfuerzo (puntos). A igual prioridad, primero lo que la operación diaria de la plataforma necesita (facturación, métricas y tiempo real); después la base de seguridad, en el orden que exigen las dependencias técnicas (Supabase Auth antes que RLS, porque las policies leen el contexto del usuario autenticado); luego la calidad (staging, QA y pruebas de carga) y al final la comunicación con la congregación y la salida a producción, en el orden de la Carta Gantt.

## 2. Backlog

| # | ID | Épica | Historia (resumen) | Pts | MoSCoW | Valor | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | EP-01 | SuperAdmin quiero dar de alta una iglesia junto con su pastor en una sola operación | 8 | Must | 10 | Incremento base | Hecho |
| 2 | HU-08 | EP-03 | Tesorero quiero registrar ingresos y egresos por categoría y departamento | 8 | Must | 10 | Incremento base | Hecho |
| 3 | HU-03 | EP-01 | Pastor quiero invitar a mi equipo y delegarles módulos (Agenda, Finanzas, Ceremonias, Integrantes) | 8 | Must | 9 | Incremento base | Hecho |
| 4 | HU-04 | EP-02 | Secretaria quiero crear eventos en la agenda y asignarles predicador | 5 | Must | 9 | Incremento base | Hecho |
| 5 | HU-09 | EP-03 | Pastor quiero ver un historial de cambios de cada movimiento financiero | 5 | Must | 9 | Incremento base | Hecho |
| 6 | HU-02 | EP-01 | Pastor quiero cambiar mi contraseña temporal y completar un onboarding | 5 | Must | 8 | Incremento base | Hecho |
| 7 | HU-14 | EP-06 | SuperAdmin quiero asignar a cada iglesia un plan (Básico/Medio/Pro) con límites y bloquear por mora | 8 | Must | 8 | Incremento base | Hecho |
| 8 | HU-13 | EP-05 | Pastor quiero registrar ceremonias (bautizos, matrimonios, presentaciones, defunciones) y emitir certificados PDF | 8 | Should | 7 | Incremento base | Hecho |
| 9 | HU-10 | EP-03 | Tesorero quiero exportar los movimientos a Excel | 3 | Should | 6 | Incremento base | Hecho |
| 10 | HU-11 | EP-04 | Pastor quiero crear notas y asignar tareas a mi equipo | 5 | Should | 6 | Incremento base | Hecho |
| 11 | HU-15 | EP-06 | SuperAdmin quiero un dashboard con KPIs nacionales y distribución por región, sin ver el detalle interno de cada iglesia | 5 | Should | 7 | Sprint 1 | Hecho |
| 12 | HU-16 | EP-06 | SuperAdmin quiero un historial de pagos y recordatorios automáticos de facturación | 5 | Should | 7 | Sprint 1 | Hecho |
| 13 | HU-26 | EP-09 | Pastor o SuperAdmin quiero que el dashboard, la vista del evento y el censo se actualicen en vivo | 8 | Should | 7 | Sprint 1 | Hecho |
| 14 | HU-23 | EP-06 | Pastor o miembro del equipo quiero un inicio con los KPIs de mi iglesia y mi tiempo de uso | 5 | Should | 6 | Sprint 1 | Hecho |
| 15 | HU-30 | EP-06 | SuperAdmin quiero una página «Iglesias» para buscar y filtrar iglesias y ver su nivel de uso | 3 | Should | 6 | Sprint 1 | Hecho |
| 16 | HU-17 | EP-07 | usuario quiero iniciar sesión con mi correo de forma segura sobre Supabase Auth, sin perder mi cuenta actual | 13 | Must | 10 | Sprint 2 | Hecho |
| 17 | HU-31 | EP-07 | plataforma quiero revalidar en cada request que el usuario siga activo, que su iglesia no esté suspendida y qué módulos tiene delegados | 5 | Must | 9 | Sprint 2 | Hecho |
| 18 | HU-18 | EP-07 | iglesia quiero que mis datos estén aislados de otras iglesias también a nivel de base de datos (RLS) | 13 | Must | 10 | Sprint 3 | Comprometida (Sprint 3) |
| 19 | HU-27 | EP-08 | equipo quiero un ambiente de staging aislado de producción (Supabase, Render y Cloudflare) | 8 | Must | 9 | Sprint 3 | Comprometida (Sprint 3) |
| 20 | HU-12 | EP-05 | Secretaria quiero que el registro de integrantes por QR exija aceptar el tratamiento de datos | 5 | Must | 8 | Sprint 3 | Comprometida (Sprint 3) |
| 21 | HU-21 | EP-07 | plataforma quiero probar la seguridad en staging (inyección SQL, CSRF, suplantación de origen, reuso de refresh token) y corregir los hallazgos | 8 | Must | 8 | Sprint 4 | Pendiente |
| 22 | HU-29 | EP-08 | plataforma quiero pruebas de carga con k6 sobre los endpoints principales | 5 | Should | 7 | Sprint 4 | Pendiente |
| 23 | HU-32 | EP-08 | equipo quiero una ronda de QA funcional en staging (ceremonias, integrantes/QR, predicadores, límites de plan) | 5 | Should | 7 | Sprint 4 | Pendiente |
| 24 | HU-24 | EP-09 | desarrollador quiero migrar el tiempo real de socket.io a Supabase Realtime (Broadcast) | 5 | Should | 6 | Sprint 4 | Pendiente |
| 25 | HU-19 | EP-07 | usuario quiero recuperar mi contraseña por correo | 5 | Must | 8 | Sprint 5 | Pendiente |
| 26 | HU-20 | EP-07 | plataforma quiero limitar los intentos de login por cuenta | 2 | Must | 8 | Sprint 5 | Pendiente |
| 27 | HU-22 | EP-08 | desarrollador quiero levantar la base de datos local con docker-compose | 3 | Must | 8 | Sprint 5 | Pendiente |
| 28 | HU-25 | EP-08 | equipo quiero consolidar el ambiente de producción (ramas, base de datos y dominio propio) | 3 | Must | 8 | Sprint 5 | Pendiente |
| 29 | HU-06 | EP-02 | Pastor quiero ver el estado de la convocatoria (confirmó / no asistirá / sin respuesta) | 5 | Should | 7 | Sprint 5 | Pendiente |
| 30 | HU-07 | EP-09 | Pastor quiero ver la asistencia al evento en vivo mientras los integrantes confirman | 3 | Could | 6 | Sprint 5 | Pendiente |
| 31 | HU-28 | EP-02 | predicador invitado quiero recibir un correo propio, distinto de la convocatoria masiva | 2 | Could | 5 | Sprint 5 | Pendiente |
| 32 | HU-05 | EP-02 | Pastor quiero convocar a los integrantes a un evento por WhatsApp además del correo | 8 | Should | 7 | Sin asignar (era Sprint 2) | Pendiente: no aceptada en el Sprint 2 (IMP-09) |

## 3. Resumen

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Historias totales | 32 |
| Puntos totales | 187 |
| Puntos terminados (base + Sprints 1 y 2) | 107 |
| Puntos del alcance APT (Sprints 1–5) | 124 (incluye HU-05, 8 pts, hoy sin sprint asignado) |

## Historial de versiones del backlog

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03-09-2026 | Backlog inicial priorizado para la Evaluación Fase 1 |
| 1.1 | 17-09-2026 | Cierre del Sprint 1: HU-15, 16, 23, 26 y 30 pasan a Hecho |
| 1.2 | 21-09-2026 | Sprint Planning 2: HU-17, 31 y 05 comprometidas |
| 1.2.1 | 01-10-2026 | Estado al día 9 del Sprint 2: HU-31 terminada; HU-05 sin envío real (IMP-09) |
| 1.3 | 02-10-2026 | Cierre del Sprint 2: HU-17 y HU-31 pasan a Hecho; HU-05 no aceptada y vuelve al backlog sin sprint |
| 1.4 | 05-10-2026 | Sprint Planning 3: HU-18, 12 y 27 comprometidas (26 pts) |