Sprint Backlog — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-02 — Sprint Backlog — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 17-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Sprint Goal: Automatizar el ciclo de facturación de las iglesias (recordatorios e historial de pagos), darle a cada rol un dashboard con sus KPIs y actualizar en vivo las tres pantallas críticas: dashboard del SuperAdmin, evento del pastor y censo por QR.

Estado final del Sprint Backlog al cierre del sprint (17-09-2026). Las tareas se estimaron en horas durante la planificación.

### HU-16 — 5 pts — Hecho

Como SuperAdmin quiero un historial de pagos y recordatorios automáticos de facturación, para no tener que perseguir a cada iglesia.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Modelo PagoIglesia, migración y fecha de adquisición del plan | 3 | Hecho |
| T1.2 | Historial de pagos: «marcar pagada» registra el pago + GET de historial | 3 | Hecho |
| T1.3 | Confirmación con contraseña al corregir la fecha de facturación | 2 | Hecho |
| T1.4 | Cron diario de recordatorios (7 días antes y día por medio en mora) | 5 | Hecho |

### HU-15 — 5 pts — Hecho

Como SuperAdmin quiero un dashboard con KPIs nacionales y distribución por región, sin ver el detalle interno de cada iglesia.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.6 | KPIs del dashboard SuperAdmin (actividad, certificados, planes) | 5 | Hecho |

### HU-30 — 3 pts — Hecho

Como SuperAdmin quiero una página «Iglesias» para buscar y filtrar iglesias y ver su nivel de uso, para detectar las que necesitan acompañamiento.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.7 | GET /iglesias con filtros + bloque de estadísticas en el detalle | 4 | Hecho |

### HU-23 — 5 pts — Hecho

Como Pastor o miembro del equipo quiero un inicio con los KPIs de mi iglesia y mi tiempo de uso, para ver de un vistazo cómo va la iglesia.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.5 | Tracking de actividad: SesionActividad, heartbeat y último acceso | 4 | Hecho |
| T1.8 | Landing /dashboard de Manager/Usuario según módulos delegados | 5 | Hecho |

### HU-26 — 8 pts — Hecho

Como Pastor o SuperAdmin quiero que el dashboard, la vista del evento y el censo se actualicen en vivo, para no tener que recargar la página.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.10 | Gateway WebSocket autenticado con la cookie de sesión y salas por iglesia | 6 | Hecho |
| T1.11 | Emisores: iglesia actualizada, predicador respondió, integrante registrado | 4 | Hecho |
| T1.12 | Prueba con clientes socket.io reales (aislamiento entre salas) | 2 | Hecho |

### Tareas técnicas / de soporte

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.9 | Brief para el frontend: dashboards, alertas de mensualidad y notas largas | 2 | Hecho |
| T1.13 | Documento de diseño: arquitectura, modelo ER y diccionario | 8 | Hecho |
| T1.14 | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 | Hecho |