Scrumboard — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-03 — Scrumboard — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 17-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Fotografía del tablero al cierre del Sprint 1 (17-09-2026). El tablero se lleva en GitHub Projects con tres columnas; aquí se transcribe su estado final. Todas las tareas quedaron terminadas.

| Por hacer (0) | En progreso (0) | Hecho (14) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [T1.1 · HU-16] Modelo PagoIglesia, migración y fecha de adquisición del plan (3 h) [T1.2 · HU-16] Historial de pagos: «marcar pagada» registra el pago + GET de historial (3 h) [T1.3 · HU-16] Confirmación con contraseña al corregir la fecha de facturación (2 h) [T1.4 · HU-16] Cron diario de recordatorios (7 días antes y día por medio en mora) (5 h) [T1.5 · HU-23] Tracking de actividad: SesionActividad, heartbeat y último acceso (4 h) [T1.6 · HU-15] KPIs del dashboard SuperAdmin (actividad, certificados, planes) (5 h) [T1.7 · HU-30] GET /iglesias con filtros + bloque de estadísticas en el detalle (4 h) [T1.8 · HU-23] Landing /dashboard de Manager/Usuario según módulos delegados (5 h) [T1.9 · —] Brief para el frontend: dashboards, alertas de mensualidad y notas largas (2 h) [T1.10 · HU-26] Gateway WebSocket autenticado con la cookie de sesión y salas por iglesia (6 h) [T1.11 · HU-26] Emisores: iglesia actualizada, predicador respondió, integrante registrado (4 h) [T1.12 · HU-26] Prueba con clientes socket.io reales (aislamiento entre salas) (2 h) [T1.13 · —] Documento de diseño: arquitectura, modelo ER y diccionario (8 h) [T1.14 · —] Sprint Review, Retrospective y Release del sprint (3 h) |