Registro de Impedimentos — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-05 — Registro de Impedimentos — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 17-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Impedimentos detectados en las Daily del sprint y cómo se resolvieron.

| ID | Fecha | Impedimento | Impacto | Acción / resolución | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | 09-09 | Resend rechaza los envíos de prueba (cuenta en modo test): no se ve el correo real del recordatorio | No se podía validar el correo de punta a punta | Se valida el cron invocándolo directo y el intento de envío en los logs; el correo real queda para cuando el dominio esté verificado. | Mitigado | 10-09 |
| IMP-02 | 11-09 | El dashboard nuevo del SuperAdmin cambia el contrato: el listado completo de iglesias pasa a GET /iglesias | El frontend dejaría de mostrar las iglesias | Se documenta el cambio con JSON de ejemplo real en el brief para el frontend (T1.9). | Resuelto | 15-09 |
| IMP-03 | 14-09 | Semana corta por Fiestas Patrias (18-09 feriado) | ~6 h menos de capacidad | Se planificó con 56 h y el tiempo real quedó como última historia del sprint. | Aceptado | 17-09 |
| IMP-04 | 15-09 | Supabase Realtime nativo transmitiría eventos de cualquier iglesia, porque todavía no hay RLS | Riesgo de romper el aislamiento multi-tenant | Se usa un WebSocket propio con salas por iglesia que decide el servidor; Supabase Realtime se reevalúa cuando exista RLS (HU-24). | Resuelto | 15-09 |
| IMP-05 | 17-09 | Un proceso node huérfano de una sesión anterior ocupaba el puerto 3001 y bloqueaba las pruebas | ~1 h de retraso | Se identificó y se cerró el proceso antes de repetir la prueba. | Resuelto | 17-09 |
| IMP-06 | 16-09 | Un solo Developer: no hay revisión de código por pares | Errores pueden pasar a main | Se refuerzan CI, linters y pruebas contra el servidor real documentadas en la bitácora. | Mitigado | — |