Sprint Review — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-07 — Sprint Review — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 17-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 17-09-2026, 1 h |
| Participantes | Persona 1 (Product Owner), Persona 2 (Scrum Master) y Matías Cofré (Developer). Se compartió la demo grabada con el docente guía. |
| Sprint Goal | Automatizar el ciclo de facturación de las iglesias (recordatorios e historial de pagos), darle a cada rol un dashboard con sus KPIs y actualizar en vivo las tres pantallas críticas: dashboard del SuperAdmin, evento del pastor y censo por QR. |

## 1. Resultado por historia

| ID | Historia | Pts | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | SuperAdmin quiero un historial de pagos y recordatorios automáticos de facturación | 5 | Aceptada |
| HU-15 | SuperAdmin quiero un dashboard con KPIs nacionales y distribución por región, sin ver el detalle interno de cada iglesia | 5 | Aceptada |
| HU-30 | SuperAdmin quiero una página «Iglesias» para buscar y filtrar iglesias y ver su nivel de uso | 3 | Aceptada |
| HU-23 | Pastor o miembro del equipo quiero un inicio con los KPIs de mi iglesia y mi tiempo de uso | 5 | Aceptada |
| HU-26 | Pastor o SuperAdmin quiero que el dashboard, la vista del evento y el censo se actualicen en vivo | 8 | Aceptada |

## 2. Métricas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 26 |
| Puntos terminados (velocidad) | 26 (100%) |
| Horas planificadas / quemadas | 56 h / 56 h |
| Impedimentos registrados / resueltos | 6 / 3 (2 mitigados, 1 aceptado) |
| Verificación | Pruebas contra el servidor real documentadas por historia (ver Release v1.1.0) |

## 3. ¿Se cumplió el Sprint Goal?

Sí. La facturación quedó automatizada (historial y recordatorios), cada rol tiene su dashboard y las tres pantallas críticas se actualizan en vivo. Queda pendiente ver el correo real de los recordatorios, que depende de la cuenta de Resend y no del código.

## 4. Feedback y cambios al Product Backlog

El frontend debe implementar los tres dashboards, la página Iglesias y el cliente de tiempo real: el brief quedó entregado (T1.9).

Se confirma el orden del backlog: Supabase Auth (Sprint 2) antes que RLS (Sprint 3), porque las policies leen el contexto del usuario autenticado.

Cuando RLS esté activo se evaluará reemplazar el WebSocket propio por Supabase Realtime (HU-24, Sprint 4).

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-09-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |