Sprint Retrospective — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-08 — Sprint Retrospective — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 17-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Técnica: Start / Stop / Continue, más un repaso del burndown. Duración: 45 min.

| ¿Qué salió bien? (Continue) | ¿Qué salió mal? (Stop) | ¿Qué probar? (Start) |
| --- | --- | --- |
| • Preguntar la regla de negocio antes de programar (confirmación con contraseña, cadencia de recordatorios) • Probar contra el servidor real, no solo lint y build • Brief para el frontend con JSON de ejemplo real • Bitácora FEATURES.md al día: facilitó escribir la Review | • Repartir el Documento de Diseño en huecos sueltos: se cerró a última hora • Depender de una cuenta externa en modo de prueba sin revisarla antes (Resend) • Dejar la historia más grande (HU-26) para los últimos días | • Pedir el primer día las credenciales y cuentas externas que necesiten las tareas • Dividir las historias grandes en pasos con verificación entre cada uno • Reservar bloques fijos para documentación dentro del sprint |

## Acciones de mejora para el Sprint 2

| # | Acción | Responsable | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dividir la historia de Supabase Auth en pasos pequeños, verificando cada uno antes del siguiente | Matías Cofré | Sprint Backlog del Sprint 2 |
| 2 | Pedir el primer día las keys del proyecto de prueba de Supabase | Matías Cofré | Daily del 21-09 |
| 3 | Dejar 3 h de colchón en la capacidad | Matías Cofré | Sprint Planning del Sprint 2 |
| 4 | Actualizar la documentación técnica durante el sprint, no al final | Matías Cofré | Scrumboard a mitad de sprint |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-09-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |