Scrumboard — Sprint 2

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S2-03 — Scrumboard — Sprint 2 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 2 · S7–S8 (cerrado) |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Versión | 1.3 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Fotografía final del tablero al cierre del 02-10-2026. T2.8 queda en «Por hacer» porque no se terminó: vuelve al Product Backlog con HU-05 (IMP-09).

| Por hacer (1) | En progreso (0) | Hecho (13) |
| --- | --- | --- |
| [T2.8 · HU-05] WhatsApp Cloud API: plantilla, envío y registro por integrante (9 h) |  | [T2.1 · HU-17] Proyecto Supabase de prueba para Auth + campo supabaseUserId y su migración (2 h) [T2.2 · HU-17] Login por email + espejo de usuarios hacia Supabase Auth (sin cortar el login actual) (5 h) [T2.3 · HU-17] Verificación de JWT de Supabase con JWKS (jose) (4 h) [T2.4 · HU-31] SupabaseJwtAuthGuard con las 3 revalidaciones por request (4 h) [T2.5 · HU-31] Módulos delegados (AccesoModulo) resueltos en el guard (3 h) [T2.6 · HU-17] Rotación de refresh tokens en GoTrue y decisión de cookies (no @supabase/ssr) (3 h) [T2.7 · HU-17] Cuentas de Tesorero/Secretaria: validar que el espejo cubre las invitaciones (1 h) [T2.13 · —] Checklist de estado del plan de Supabase (docs/supabase-todo.md) (2 h) [T2.9 · HU-17] Corte: login y refresh reales contra Supabase Auth (10 h) [T2.10 · HU-17] DATABASE_URL a Supabase + corrección de identidad desincronizada (4 h) [T2.11 · HU-17] Fix: la confirmación de contraseña expulsaba al usuario (3 h) [T2.12 · HU-17] Sincronizar README y auth-cookies.md con el nuevo login (2 h) [T2.14 · —] Sprint Review, Retrospective y Release del sprint (3 h) |