Registro de Impedimentos — Sprint 2

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S2-05 — Registro de Impedimentos — Sprint 2 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 2 · S7–S8 (cerrado) |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Versión | 1.3 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Impedimentos detectados en las Daily del Sprint 2 y cómo se resolvieron.

| ID | Fecha | Impedimento | Impacto | Acción / resolución | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-07 | 22-09 | La service_role key del proyecto de prueba de Supabase no se puede obtener por MCP (solo expone keys públicas) | Sin ella no se podía probar el espejo de usuarios | Se pidió la key y se configuró a mano en .env; el espejo se verificó de punta a punta el 23-09. | Resuelto | 23-09 |
| IMP-08 | 24-09 | Falta decidir si adoptar @supabase/ssr o mantener las cookies propias antes de diseñar el corte del login | Bloqueaba el diseño de T2.9 | Se revisó la documentación oficial: se mantiene el esquema propio de cookies httpOnly + CSRF double-submit (T2.6). | Resuelto | 25-09 |
| IMP-09 | 29-09 | La plantilla convocatoria_evento de WhatsApp queda en revisión de Meta; sin plantilla aprobada la Graph API rechaza el envío real | T2.8 no pudo cerrar con un envío real; HU-05 no cumple la DoD | El código queda listo con un proveedor no-op y el correo sigue como canal de convocatoria. En la Review, HU-05 vuelve al Product Backlog sin sprint, a la espera de la aprobación de Meta y de un número de WhatsApp Business verificado. | Escalado al Product Backlog | 02-10 |
| IMP-10 | 01-10 | Con DATABASE_URL apuntando a Supabase, el login responde 200 pero /auth/me responde 401: la cuenta de Supabase Auth tenía app_metadata de otra base | Usuarios existentes quedaban fuera después de iniciar sesión | Nuevo relinkUsuario: si la identidad no coincide, se repunta y se vuelve a autenticar para obtener un token con el app_metadata correcto. Verificado con una cuenta real. | Resuelto | 01-10 |
| IMP-06 | 16-09 | Un solo Developer, sin revisión de código por pares (viene del Sprint 1) | Errores pueden pasar a main | Cada paso de Supabase Auth se verifica contra el servidor real antes de pasar al siguiente. | Mitigado | — |