Sprint Retrospective — Sprint 2

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S2-08 — Sprint Retrospective — Sprint 2 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 2 · S7–S8 |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Técnica: Start / Stop / Continue, más un repaso del burndown y de las acciones de la retro anterior. Facilitada por el Scrum Master (Persona 2) con el Developer; duración: 45 min (02-10). Acciones del Sprint 1: la 1 (dividir Supabase Auth en pasos) y la 3 (colchón de 3 h) se cumplieron; la 2 (pedir las keys el primer día) se cumplió a medias, porque la service_role key no se podía obtener por MCP (IMP-07); la 4 (documentación técnica durante el sprint) no se cumplió: README y auth-cookies.md se sincronizan recién el último día (T2.12).

| ¿Qué salió bien? (Continue) | ¿Qué salió mal? (Stop) | ¿Qué probar? (Start) |
| --- | --- | --- |
| • Dividir la migración de Auth en pasos verificados: el corte (T2.9) salió en un día • Investigar antes de cortar: 3 hallazgos (refresh opaco, espejo desactualizado, gateway) se resolvieron sin romper nada • Probar con una cuenta real y no solo con datos demo: así apareció IMP-10 • Revisar la brecha del burndown en una fecha acordada: el atraso de IMP-07 se recuperó | • Comprometer una historia que depende de una aprobación externa (Meta) sin iniciar el trámite antes del sprint • Compartir un mismo proyecto de Supabase Auth entre bases distintas (IMP-10) • Dejar la documentación técnica para el último día | • Iniciar en el Planning, o antes, todo trámite externo que necesite una historia • Un proyecto de Supabase por ambiente • Actualizar la documentación técnica dentro de la misma tarea que cambia el sistema |

## Acciones de mejora para el Sprint 3

| # | Acción | Responsable | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No comprometer historias con aprobaciones externas pendientes; iniciar los trámites en el Planning | Matías Cofré | Sprint Planning del Sprint 3 |
| 2 | El staging del Sprint 3 usa un proyecto de Supabase dedicado, sin compartir Auth con otra base | Matías Cofré | HU-27 en el Sprint Backlog del Sprint 3 |
| 3 | Cada tarea que cambia el sistema incluye actualizar README o docs (se agrega a la DoD de la tarea) | Matías Cofré | Scrumboard a mitad del Sprint 3 |
| 4 | Probar RLS en un proyecto de prueba antes de aplicarlo a la base real | Matías Cofré | Sprint Backlog del Sprint 3 |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 01-10-2026 | Matías Cofré | Borrador con el estado al 01-10 (día 9 de 10) |
| 1.0 | 02-10-2026 | Matías Cofré | Cierre del Sprint 2: resultado final de la Review y la Retrospective |