Scrumboard — Sprint 3

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S3-03 — Scrumboard — Sprint 3 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 3 · S9–S10 (en curso) |
| Fecha | 08-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Fotografía del tablero al cierre del 08-10-2026 (día 4 de 10 del sprint).

| Por hacer (8) | En progreso (2) | Hecho (4) |
| --- | --- | --- |
| [T3.6 · HU-12] Eliminar el rol MIEMBRO del sistema (migración del enum Rol) (2 h) [T3.7 · HU-12] Consentimiento Ley 21.719 en el registro por QR: contrato y brief para el frontend (3 h) [T3.8 · HU-27] Proyecto Supabase de staging (Backend-staging) con el rol app_runtime (3 h) [T3.9 · HU-27] Backend de staging en Render: rama staging, migraciones en pre-deploy y DATABASE_URL como app_runtime (7 h) [T3.10 · HU-27] CORS y cookies cross-site entre el frontend y el backend de staging (3 h) [T3.11 · HU-18] Smoke test de RLS en staging con cada rol (SUPER_ADMIN, MANAGER y USUARIO) (5 h) [T3.13 · —] Sprint Review, Retrospective y Release del sprint (3 h) [T3.14 · —] Reconciliar _prisma_migrations con las migraciones aplicadas a mano (prisma migrate resolve) (2 h) | [T3.4 · HU-18] Conectar el contexto de tenant a Prisma (set_config en cada consulta) (5 h) [T3.5 · HU-18] Verificación de RLS: SQL con SET ROLE app_runtime y smoke test HTTP (4 h) | [T3.1 · HU-18] Diseño de RLS con Prisma (una sola conexión compartida) y rol app_runtime sin BYPASSRLS (3 h) [T3.2 · HU-18] Contexto de tenant por request (AsyncLocalStorage + middleware) y bypass acotado (runAsService) (5 h) [T3.3 · HU-18] Migración RLS: ENABLE + FORCE y policy tenant_isolation en 16 tablas, con funciones helper (7 h) [T3.12 · —] Correcciones de la Fase 1 según las observaciones de la docente guía (3 h) |